BAZAR EN COULEUR

Des idées, des couleurs, du bonheur !

CAHIER DES CHARGES FONCTIONNEL ET TECHNIQUE

Site e-commerce de vêtements, sacs, chaussures et accessoires femmes (fin de série)

Yaoundé, Cameroun

Version 1.0 — Document de référence du projet

# Sommaire

# 1. Résumé exécutif

Ce document constitue le cahier des charges fonctionnel et technique du site e-commerce de "Bazar en couleur", boutique de mode féminine (vêtements, sacs, chaussures, accessoires) spécialisée dans les articles fin de série en provenance de Turquie, basée à Yaoundé (Mfoundi Mall, face Camair-Co, boutique N2021).

La cliente exploite déjà un point de vente physique et une présence active sur les réseaux sociaux (WhatsApp, Instagram), qui continueront en parallèle du site. L'objectif du projet est de doter la marque d'une plateforme e-commerce premium, rapide et fiable, permettant la vente en ligne avec paiement Mobile Money, tout en donnant à la cliente une autonomie complète de gestion au quotidien.

Les décisions structurantes de ce document ont été validées avec la cliente à l'issue d'un cadrage approfondi et de plusieurs revues de cohérence. Ce cahier des charges constitue la source de vérité du projet (voir section 29).

## Chiffres clés du projet

- Catalogue estimé au lancement : 100 à 500 produits

- Cible : femmes, tout le Cameroun

- Devise : FCFA (XAF), prix affichés TTC

- Paiement : Orange Money et MTN MoMo, intégration directe

- Portée : toutes les fonctionnalités décrites livrées en un seul lancement (pas de découpage en phases fonctionnelles)

# 2. Contexte du projet

"Bazar en couleur" vend des vêtements, sacs, chaussures et accessoires pour femmes, en articles fin de série importés de Turquie — des lots à rotation rapide et non réapprovisionnables à l'identique. Ce modèle économique a des implications directes sur la gestion du stock, la politique de retour et la communication de disponibilité, détaillées tout au long de ce document.

La cliente vend aujourd'hui via trois canaux qui resteront actifs simultanément après le lancement du site : la boutique physique, les réseaux sociaux (WhatsApp/Instagram), et désormais le site e-commerce. Cette réalité multi-canal est une contrainte structurante de l'architecture de gestion des stocks (section 14).

## Identité de marque

- Nom : Bazar en couleur

- Univers visuel : rose poudré, noir, touches dorées, typographie manuscrite élégante, ton glamour et chaleureux ("Des idées, des couleurs, du bonheur !")

- Logo existant, charte graphique complète à construire dans le cadre du projet (direction artistique détaillée en section 21)

## Positionnement

Fin de série à prix attractifs, avec une exigence explicite de qualité perçue premium : le site doit être rapide, soigné, professionnel et produire un effet "wow", malgré un positionnement prix accessible. Cette tension entre "accessible" et "premium" est résolue par la qualité d'exécution (design, rapidité, finitions) plutôt que par le prix affiché.

# 3. Objectifs du projet

## Objectifs business

- Ouvrir un canal de vente en ligne complémentaire à la boutique physique et aux réseaux sociaux

- Toucher une clientèle sur tout le territoire camerounais, au-delà de Yaoundé

- Renforcer l'image de marque premium de Bazar en couleur

- Fidéliser la clientèle existante et en capter une nouvelle via le web

- Donner à la cliente une autonomie complète de gestion (produits, stock, commandes, promotions) sans dépendance au développeur

## Objectifs techniques

- Livrer un site rapide et fiable, y compris sur connexion mobile faible ou instable

- Sécuriser intégralement le tunnel d'achat et de paiement Mobile Money

- Garantir la cohérence du stock entre les trois canaux de vente

- Construire une base technique évolutive (ajout de l'anglais, de nouvelles zones de livraison, de nouveaux moyens de paiement)

# 4. Types d'utilisateurs

## Visiteur (non connecté)

- Consulter le catalogue, rechercher, filtrer, consulter les fiches produits

- Ajouter des articles au panier

- Doit créer un compte pour finaliser une commande (voir justification en section 10)

## Cliente (compte client)

- Gérer son profil et ses adresses

- Passer commande, payer via Mobile Money

- Suivre ses commandes (statut et numéro de suivi)

- Annuler une commande tant qu'elle n'est pas confirmée par la boutique

- Gérer sa liste de favoris (wishlist)

- Laisser un avis sur un produit acheté

## Gérant (compte administrateur à droits limités)

- Gérer les produits, catégories, stock

- Consulter et confirmer les commandes

- Consulter les clients

- Pas d'accès aux statistiques financières ni au chiffre d'affaires

## Propriétaire (administratrice principale)

- Accès complet à toutes les fonctionnalités du gérant

- Accès au tableau de bord financier et aux statistiques de vente

- Gestion des comptes gérants, des promotions, du contenu du site

ℹ La distinction propriétaire/gérant repose sur un système de rôles vérifié côté serveur — un gérant ne peut jamais accéder aux données financières même en modifiant l'URL directement (voir règle de sécurité correspondante dans le document "Règles d'or").

# 5. Fonctionnalités — vue d'ensemble

Toutes les fonctionnalités listées ci-dessous sont livrées dès le lancement (voir section 26 — MVP).

### Côté client

- Catalogue avec variantes taille/couleur, recherche, filtres, tri

- Panier avec réservation temporaire de stock (15 minutes)

- Compte client obligatoire, gestion de profil et d'adresses

- Paiement Mobile Money (Orange Money et MTN MoMo)

- Suivi de commande avec numéro de suivi

- Annulation de commande avant confirmation

- Wishlist / favoris

- Avis clients vérifiés (acheteurs uniquement)

- Codes promotionnels

- Notifications par email, SMS et WhatsApp

- Relance de panier abandonné (WhatsApp, sous 24h)

### Côté administration

- Tableau de bord (ventes, commandes, stock)

- Gestion complète du catalogue et des variantes

- Gestion du stock avec disponibilité en temps réel

- Confirmation manuelle des commandes avant expédition

- Gestion des commandes, des clients, des promotions

- Gestion de contenu (pages, FAQ, politiques) sans intervention développeur

# 6. Pages du site

| Page | Objectif | Éléments clés |
| --- | --- | --- |
| Accueil | Vitrine de marque, mise en avant nouveautés/promos | Bannière hero, nouveautés, best-sellers, avis clients mis en avant, réassurance (photos boutique/équipe) |
| Boutique / Catalogue | Parcourir l'ensemble du catalogue | Grille produits, filtres (taille, couleur, prix, catégorie, disponibilité), tri |
| Catégories | Naviguer par type de produit | Vêtements, sacs, chaussures, accessoires |
| Recherche | Trouver rapidement un article | Recherche par nom, référence, mot-clé |
| Fiche produit | Présenter un article et ses variantes | Galerie photo, sélection taille/couleur, stock temps réel, ajout au panier, ajout wishlist, avis |
| Panier | Vérifier et ajuster sa sélection | Liste articles, quantités, sous-total, code promo, CTA "Commander" |
| Checkout | Finaliser la commande | Adresse, mode de livraison, récapitulatif, paiement |
| Confirmation de commande | Rassurer après achat | Récapitulatif, numéro de commande, délai estimé |
| Connexion / Inscription | Accès compte | Email + mot de passe, confirmation par email à l'inscription |
| Mot de passe oublié | Récupération de compte | Réinitialisation sécurisée par email |
| Mon compte | Gérer ses informations | Profil, adresses, préférences |
| Mes commandes | Historique et suivi | Liste, statut, numéro de suivi, détail, annulation |
| Mes favoris | Retrouver sa wishlist | Articles sauvegardés, statut disponibilité |
| Comparateur | Comparer des articles similaires | Jusqu'à 3 articles, au sein d'une même catégorie uniquement |
| À propos | Présenter la marque | Histoire, photos boutique/équipe, valeurs |
| Contact | Joindre la boutique | Formulaire, adresse avec Google Maps, WhatsApp |
| FAQ | Répondre aux questions fréquentes | Livraison, paiement, retours, tailles |
| Politique de confidentialité | Transparence données | Voir section 19 |
| CGV | Cadre contractuel | Conditions générales de vente |
| Politique de livraison | Informer sur les délais/frais | Voir section 12 |
| Politique de retour | Cadrer les retours | Pas de retour sauf défaut à réception (voir section 12) |
| 404 personnalisée | Gérer les erreurs de navigation | Message convivial, liens vers catégories populaires |

ℹ Chaque page respecte les principes définis en section 21 (UX/UI) et 22 (responsive) : comportement mobile-first, CTA visibles sans défilement, états de chargement/erreur/vide systématiques.

# 7. Parcours utilisateur cible

Le parcours d'achat est conçu pour minimiser la friction, en particulier sur mobile et sur connexion instable :

- 1. La cliente découvre le site (recherche Google, réseaux sociaux, bouche-à-oreille)

- 2. Elle recherche ou parcourt le catalogue par catégorie

- 3. Elle consulte une fiche produit : photos, description, avis

- 4. Elle sélectionne sa taille et sa couleur (disponibilité affichée en temps réel)

- 5. Elle ajoute l'article au panier (stock réservé 15 minutes)

- 6. Elle crée un compte ou se connecte pour commander

- 7. Elle renseigne son adresse et choisit son mode de livraison (retrait, livraison Yaoundé, expédition autre ville)

- 8. Elle applique un code promo si elle en a un

- 9. Elle paie via Orange Money ou MTN MoMo

- 10. Elle reçoit une confirmation immédiate (écran + email + WhatsApp)

- 11. Elle suit sa commande dans "Mes commandes" jusqu'à la livraison

# 8. Catalogue produits

## Structure d'un produit

- Nom, description courte, description détaillée

- Prix, ancien prix (barré), prix promotionnel

- Images (plusieurs par produit)

- Catégorie / sous-catégorie (vêtements, sacs, chaussures, accessoires)

- Variantes : taille et couleur (voir ci-dessous)

- Référence / SKU par variante (généré automatiquement à la création, sans saisie manuelle par la cliente — format ex. BEC-ROBE-001-M-RG)

- Stock par variante

- Matière / composition, conseils d'entretien

- Tags, statut publié/brouillon, dates de création et modification

## Système de tailles

- Vêtements : tailles lettres — S / M / L / XL

- Chaussures : pointures numériques — 36 à 41

- Sacs et accessoires : même système de variantes que les vêtements (taille/couleur lorsque pertinent)

## Gestion des variantes

Chaque combinaison taille × couleur constitue une variante avec son propre stock et son propre SKU. Exemple :

| Produit | Variante | Stock | SKU |
| --- | --- | --- | --- |
| Robe élégante | S / Noir | 3 | BEC-ROBE-001-S-NR |
| Robe élégante | M / Rouge | 0 (rupture) | BEC-ROBE-001-M-RG |
| Robe élégante | L / Blanc | 1 (dernière pièce) | BEC-ROBE-001-L-BL |

## Disponibilité en temps réel

- Badge "Dernière pièce" quand le stock d'une variante atteint 1

- Badge "Stock faible" en dessous d'un seuil paramétrable

- Badge "Nouveaux arrivages" sur les produits publiés récemment, pour signaler un nouveau lot fin de série mis en ligne

- Variante grisée et non sélectionnable si le stock est à 0

## Mise en avant et découverte

- Section "Vous aimerez aussi" sur chaque fiche produit (articles similaires ou complémentaires de la même catégorie ou d'une catégorie associée)

- Bouton de partage direct vers WhatsApp et Instagram depuis la fiche produit

- Alerte "nouveaux arrivages" par catégorie : une cliente peut s'inscrire pour être notifiée (email/WhatsApp) lors de la mise en ligne d'un nouveau lot dans une catégorie qui l'intéresse — cohérent avec le fait qu'un article fin de série précis ne revient jamais à l'identique

🕘 Information à fournir par la cliente : liste initiale des catégories/sous-catégories et du premier lot de produits à intégrer au catalogue.

# 9. Recherche et filtres

## Recherche

- Par nom, catégorie, référence, mots-clés

## Filtres

- Catégorie, taille, couleur, prix, disponibilité, nouveautés, promotions

## Tri

- Prix croissant / décroissant, nouveautés, popularité, promotions

## Comparateur d'articles

- Sélection de jusqu'à 3 articles à comparer côte à côte (bouton "Comparer" sur chaque carte produit, barre de sélection persistante)

- Comparaison possible uniquement au sein d'une même catégorie (ex: deux robes), jamais entre catégories différentes

- Tableau comparatif : photo, prix, tailles/couleurs disponibles, matière/composition, note moyenne des avis

# 10. Panier

- Ajout d'un produit avec sa variante (taille/couleur)

- Modification de quantité, suppression

- Sous-total, frais de livraison estimés, total

- Application d'un code promo

- Persistance côté serveur (le panier n'est jamais perdu en cas de coupure réseau ou de fermeture de l'application)

Réservation de stock : dès l'ajout au panier et jusqu'à validation du paiement, chaque variante est réservée pendant 15 minutes. Passé ce délai sans paiement complété, le stock est automatiquement libéré pour les autres clientes.

# 11. Processus de commande

## Parcours de commande

- 1. Panier

- 2. Connexion ou création de compte (obligatoire)

- 3. Adresse et mode de livraison

- 4. Récapitulatif et code promo

- 5. Paiement Mobile Money

- 6. Confirmation de commande

## Méthodes de création de compte

- Email + mot de passe (standard)

- Connexion via Google et via Apple, en complément — réduit la friction du compte obligatoire en évitant la saisie d'un formulaire complet

ℹ Chaque connexion sociale est vérifiée côté serveur via le jeton officiel du fournisseur (Google/Apple), jamais acceptée sur simple déclaration du frontend.

## Compte obligatoire — décision et justification

Contrairement à la recommandation par défaut du secteur (guest checkout pour maximiser la conversion), la cliente a choisi de rendre la création de compte obligatoire pour passer commande. Ce choix favorise le suivi client, la fidélisation et la gestion des avis vérifiés, au prix d'une friction potentielle à l'achat — un compromis assumé et documenté ici pour traçabilité.

## Cycle de vie d'une commande

| Statut | Description |
| --- | --- |
| PENDING | Commande créée, paiement non finalisé |
| PAID | Paiement confirmé par webhook opérateur, ou encaissement confirmé manuellement pour le paiement à la boutique/livraison |
| PROCESSING | Commande confirmée manuellement par la boutique, en préparation |
| SHIPPED | Commande remise au transporteur / prête pour retrait |
| DELIVERED | Commande livrée ou retirée |
| CANCELLED | Annulée par la cliente ou la boutique avant confirmation |
| FAILED | Paiement échoué |
| REFUNDED | Remboursement effectué (cas exceptionnel, voir section 25) |

## Annulation

La cliente peut annuler sa commande elle-même tant qu'elle n'est pas passée au statut PROCESSING (confirmation par la boutique).

## Suivi

Chaque commande dispose d'un numéro de suivi et d'un statut consultable à tout moment dans "Mes commandes", indépendamment de la réception ou non d'un email/SMS de confirmation.

# 12. Paiement en ligne

## Moyens de paiement retenus

Intégration directe (sans agrégateur tiers) auprès des deux opérateurs Mobile Money dominants au Cameroun : Orange Money et MTN MoMo, via leurs API marchand respectives. En complément, la cliente peut choisir le paiement à la boutique ou à la livraison (espèces), disponible uniquement pour le retrait en boutique et la livraison à domicile à Yaoundé.

ℹ Ce choix a été fait en connaissance de cause : il implique deux intégrations techniques distinctes à maintenir, contre une seule avec un agrégateur (CinetPay, MaviancePay, etc.). Il offre en contrepartie l'indépendance vis-à-vis d'un prestataire tiers et l'absence de commission d'agrégation.

🕘 Information à fournir par la cliente : ouverture des comptes marchands Orange Money et MTN MoMo. Cette démarche n'est pas encore entamée à la date de rédaction de ce document — elle doit être lancée immédiatement et en parallèle du développement, car les délais de validation par les opérateurs échappent au contrôle de l'équipe de développement et conditionnent la mise en production réelle du paiement.

## Règles de fonctionnement — paiement Mobile Money

- Vérification du stock immédiatement avant le paiement : si une variante est marquée en rupture, le paiement n'est pas déclenché et la cliente est informée avant de payer

- Le paiement n'est jamais considéré comme réussi sur la seule base du retour de la cliente sur la page de succès

- Confirmation exclusivement via le webhook officiel de l'opérateur, vérifié côté serveur (signature, montant, référence)

- Idempotence stricte : un même webhook reçu deux fois ne doit jamais créer deux commandes ni deux paiements

- Prévention des doubles paiements via désactivation du bouton de paiement après un premier clic

## Gestion des cas particuliers

- Paiement échoué : la commande repasse en attente, la cliente peut réessayer

- Paiement en attente : statut visible, relance automatique de vérification

- Paiement annulé par la cliente : commande annulée, stock libéré immédiatement

## Paiement à la boutique / à la livraison (espèces)

- Disponible uniquement pour le retrait en boutique et la livraison à domicile à Yaoundé — jamais pour les expéditions vers d'autres villes via transporteur tiers, trop difficiles à garantir

- Au checkout, la cliente renseigne son numéro WhatsApp ; la propriétaire ou le gérant la contacte hors plateforme pour confirmer la commande avant de la valider — pas de plafond automatique dans le système, le filtre reste ce contact humain

- Le stock est réservé jusqu'à la livraison/retrait effectif, sans libération automatique à 15 minutes (contrairement au paiement Mobile Money)

- Deux actions distinctes côté administration : confirmer la préparation, puis confirmer l'encaissement au moment de la remise — c'est cette seconde action qui déclenche la déduction définitive du stock, exactement comme le webhook Mobile Money pour les autres commandes

- En cas d'échec de livraison, annulation manuelle par la propriétaire/gérant avec motif renseigné ; une annulation automatique de secours libère le stock après 3 jours sans action si personne n'intervient

## Devise et affichage

- FCFA (XAF) exclusivement

- Prix affichés TTC (TVA incluse) sur l'ensemble du site

# 13. Livraison

| Mode | Délai promis | Détail |
| --- | --- | --- |
| Retrait en boutique | Sous 24h (fixe) | Mfoundi Mall, face Camair-Co, boutique N2021, Yaoundé — Mobile Money ou paiement à la boutique |
| Livraison à domicile — Yaoundé | 24 à 48h (fixe) | Frais variables selon la zone dans Yaoundé — Mobile Money ou paiement à la livraison |
| Expédition — toute autre ville (Douala inclus) | Selon le transporteur choisi | La cliente sélectionne librement son transporteur (agence de voyage, etc.) au moment de la commande ; délai indicatif de 24-48h pour Douala (liaison fréquente), non garanti ; Mobile Money uniquement |

Frais de livraison : variables selon la zone (Yaoundé / autres villes), calculés et affichés avant paiement.

🕘 Information à fournir par la cliente : grille tarifaire précise des frais de livraison par zone.

ℹ L'architecture prévoit dès le MVP un espace d'administration permettant à la propriétaire d'ajouter facilement de nouvelles zones structurées (délai et tarif fixes gérés par la boutique), au-delà du retrait/livraison Yaoundé, si le mode de livraison évolue plus tard — sans intervention développeur.

# 14. Gestion des stocks

## Contexte multi-canal

Le stock est partagé entre trois canaux actifs simultanément : boutique physique, site e-commerce, réseaux sociaux (WhatsApp/Instagram). Ce contexte impose une gestion rigoureuse pour éviter la survente.

## Stratégie retenue

- Le stock affiché sur le site reflète le stock réel en temps réel (décrémentation à la commande confirmée, pas à la simple mise au panier)

- Réservation temporaire de 15 minutes pendant le paiement, avec libération automatique en cas d'abandon

- Vérification de disponibilité juste avant le paiement : aucun paiement n'est déclenché sur un article marqué en rupture

- Badges de disponibilité en temps réel sur la fiche produit (dernière pièce, stock faible)

- Confirmation manuelle de la commande par la propriétaire ou un gérant après paiement, comme étape opérationnelle de préparation (et filet de sécurité résiduel, pas mécanisme principal de contrôle du stock)

## Cas particulier — paiement à la boutique/livraison

- Pas de réservation à 15 minutes pour ce mode : le stock reste réservé jusqu'à la livraison ou le retrait effectif

- Déduction définitive uniquement à la confirmation d'encaissement (action admin séparée de la confirmation de préparation), jamais à la simple création de la commande

- Annulation automatique de secours après 3 jours sans action, en complément de l'annulation manuelle avec motif en cas d'échec de livraison

## Cas résiduel — vente simultanée en boutique physique

Dans le cas exceptionnel et statistiquement rare où une vente en boutique physique surviendrait dans la fenêtre de quelques secondes entre la vérification de stock et la capture du paiement, un remboursement automatique via Mobile Money est déclenché, accompagné d'une notification immédiate à la cliente (voir cas exceptionnels, section 25).

# 15. Espace administrateur

## Tableau de bord

- Chiffre d'affaires, commandes (en attente/payées/expédiées), produits en rupture, clients — réservé à la propriétaire

## Produits

- CRUD complet, gestion des images, des variantes, du stock, publication/dépublication

## Catégories

- Création, modification, suppression, organisation

## Commandes

- Consultation, recherche, filtrage, changement de statut, confirmation manuelle, informations client/paiement/livraison

## Demandes WhatsApp

- Chaque clic sur "Commander via WhatsApp" depuis une fiche produit crée une demande dans l'administration (produit, variante, horodatage), sans réserver de stock

- La propriétaire ou le gérant marque la demande "Vendu" si la vente se conclut sur WhatsApp — le stock est alors décrémenté exactement comme pour une commande normale du site

- Une demande non suivie d'effet peut être laissée sans suite, sans impact sur le stock

## Clients

- Consultation, recherche, historique d'achat

## Promotions

- Codes promo : réduction en pourcentage ou montant fixe, durée de validité, nombre d'utilisations, activation/désactivation

## Contenu

- Modification des pages FAQ, À propos, politiques, sans intervention développeur

## Rôles et permissions

| Fonctionnalité | Propriétaire | Gérant |
| --- | --- | --- |
| Tableau de bord financier / CA | Oui | Non |
| Gestion produits et stock | Oui | Oui |
| Confirmation des commandes | Oui | Oui |
| Gestion des promotions | Oui | Non |
| Gestion des comptes gérants | Oui | Non |
| Gestion du contenu du site | Oui | Non |

ℹ Chaque action sensible est vérifiée côté serveur (identité + rôle + permission), jamais uniquement masquée côté interface.

# 16. Notifications

| Événement | Canal(aux) |
| --- | --- |
| Confirmation d'inscription | Email |
| Création de commande | Email + WhatsApp |
| Confirmation de paiement | Email + WhatsApp |
| Paiement échoué | Email |
| Commande confirmée (préparation) | WhatsApp |
| Expédition / prête pour retrait | Email + SMS + WhatsApp |
| Livraison | WhatsApp |
| Annulation | Email |
| Remboursement (cas exceptionnel) | Email + WhatsApp |
| Panier abandonné | WhatsApp, relance sous 24h |

## Fournisseurs retenus

- Email transactionnel : Resend

- WhatsApp : Meta WhatsApp Business API (officielle)

- SMS : passerelle SMS locale camerounaise

## Solution de repli WhatsApp (si budget insuffisant pour l'API officielle)

- Lien "cliquer pour discuter" (wa.me) généré automatiquement pour chaque commande, sans coût d'API

- Dans ce cas, l'envoi du message n'est pas automatisé : la propriétaire ou le gérant l'envoie manuellement depuis l'application WhatsApp standard

- Les notifications automatiques (email obligatoire dans tous les cas, SMS si disponible) restent le canal fiable indépendamment du choix WhatsApp

🕘 Information à fournir par la cliente : choix définitif du prestataire SMS local (plusieurs passerelles existent sur le marché camerounais ; à sélectionner selon couverture et tarifs).

# 17. SEO

- URLs propres et stables (ex. /produit/robe-elegante-noire)

- Balises title et meta descriptions uniques par page

- Structure H1/H2/H3 cohérente, un seul H1 par page

- Données structurées (schema.org Product) sur les fiches produit

- Sitemap.xml et robots.txt générés automatiquement

- Balises Open Graph pour le partage sur réseaux sociaux (image, titre, description)

- Balises alt pertinentes sur toutes les images produit

- URLs canoniques, gestion propre des produits indisponibles (statut 404/410 ou redirection selon le cas)

- Fil d'Ariane (breadcrumb) sur les pages catalogue et produit

- Fiche Google Business avec itinéraire (Google Maps) pointant vers la boutique physique

- Langue : français au lancement (balisage hreflang prêt pour l'ajout futur de l'anglais)

# 18. Sécurité

Le détail complet des règles de sécurité applicables au code fait l'objet du document séparé "Règles d'or / Cursor" (voir section 29). Les exigences fonctionnelles de sécurité sont listées ici :

- HTTPS sur l'intégralité du site, sessions avec expiration

- Mots de passe hashés, jamais lisibles en clair

- Rate limiting sur la page de connexion (protection anti brute-force)

- Message d'erreur générique unique pour identifiant/mot de passe incorrect (anti-énumération de comptes)

- Droits vérifiés côté serveur uniquement, jamais côté navigateur seul

- Clé publique de paiement côté client, clé secrète jamais exposée

- Validation systématique de toute entrée utilisateur avant traitement en base de données

- Taille et type de fichier vérifiés sur les uploads (photos produit)

- CORS configuré strictement

- Webhooks de paiement protégés par vérification de signature

- Messages d'erreur détaillés masqués en production, logs applicatifs non verbeux

- Aucune donnée bancaire sensible stockée (gérée exclusivement par les opérateurs Mobile Money)

- Sauvegardes automatiques régulières de la base de données

- Dépendances logicielles maintenues à jour

# 19. Données et confidentialité

Le Cameroun ne dispose pas d'un cadre équivalent au RGPD européen imposant des obligations identiques ; ce document ne prétend à aucune obligation juridique spécifique non vérifiée. Les bonnes pratiques suivantes sont néanmoins appliquées par défaut :

- Collecte limitée aux données nécessaires au fonctionnement du site (identité, contact, adresse, historique de commande)

- Bannière cookies simple ("J'ai compris"), sans mécanisme de choix accepter/refuser au lancement

- Page de politique de confidentialité décrivant les données collectées, leur usage et leur conservation

- Conservation des données limitée à la durée nécessaire à la relation commerciale

- Possibilité pour la cliente de demander la suppression de son compte et de ses données

# 20. Architecture technique

## Stack officielle

| Composant | Choix retenu |
| --- | --- |
| Frontend | Next.js (TypeScript) |
| Backend | Node.js — API routes / server actions Next.js |
| ORM | Prisma |
| Base de données | MySQL |
| Versioning | GitHub |
| Hébergement | Hostinger Web Apps (support natif Next.js : SSR, ISR, API routes) |
| Emails transactionnels | Resend |
| CI/CD | GitHub Actions (lint + build + tests à chaque push) |
| Monitoring | Journalisation applicative + alertes erreurs |

ℹ Cette stack a été fixée par la cliente comme contrainte imposée du projet ; elle remplace toute proposition alternative antérieure (ex. PostgreSQL, hébergement VPS/Docker), abandonnée pour rester cohérent avec cette décision.

## Principe d'architecture

Frontend → Server / API → Services métier → Prisma → MySQL. Le frontend ne contient aucune logique métier critique (prix, stock, permissions) : il affiche et demande, le backend décide et valide (voir document "Règles d'or").

## Résilience faible connexion

- Rendu serveur (SSR) pour un affichage du contenu essentiel avant chargement complet du JavaScript

- Images en formats modernes (WebP/AVIF), compression, chargement différé (lazy loading), placeholder flou

- Panier persistant côté serveur, jamais uniquement en mémoire navigateur

- Détection du mode économie de données du navigateur (désactivation des animations non essentielles)

- Indicateur visuel de connexion instable plutôt qu'écran blanc ou erreur brute

## Structure de projet

bazar-en-couleur/ — .github/workflows (CI/CD) · .cursor/rules (project, security, frontend, backend, database, payments) · docs/ (cahier des charges) · src/ (app, components, features, hooks, lib, services, config, emails, types, validations, middleware.ts) · prisma/ (schema, migrations) · scripts/ · tests/ · public/

# 21. Base de données — entités principales

| Entité | Champs essentiels | Relations |
| --- | --- | --- |
| User | id, email, motDePasseHash, rôle (client/gérant/propriétaire), créé le | 1—N Order, Address, Wishlist, Review |
| Product | id, nom, description, catégorie, statut, créé le | 1—N ProductVariant, ProductImage |
| ProductVariant | id, taille, couleur, SKU, stock, prix | N—1 Product, 1—N CartItem, OrderItem |
| Category | id, nom, slug, parent | 1—N Product |
| ProductImage | id, url, ordre | N—1 Product |
| Cart | id, userId, créé le | 1—N CartItem |
| CartItem | id, quantité, réservéJusqu'à | N—1 Cart, ProductVariant |
| Order | id, statut, total, devise, adresse livraison | N—1 User, 1—N OrderItem, 1—1 Payment, 1—1 Delivery |
| OrderItem | id, quantité, prixUnitaire | N—1 Order, ProductVariant |
| Payment | id, opérateur, référence, statut, montant, webhookVérifié | 1—1 Order |
| Address | id, ville, quartier, repère | N—1 User |
| Delivery | id, mode, transporteur, statut, délaiEstimé | 1—1 Order |
| Coupon | id, code, type, valeur, dateDébut, dateFin, usageMax | N—N Order |
| Review | id, note, commentaire, statutModération | N—1 User, Product |
| Wishlist | id, userId | 1—N WishlistItem |
| WishlistItem | id | N—1 Wishlist, ProductVariant |

# 22. API et règles métier

## Groupes d'endpoints principaux

- Authentification : inscription, connexion, mot de passe oublié

- Produits et catégories : liste, détail, recherche, filtres

- Panier : ajout, modification, suppression, application code promo

- Commandes : création, détail, annulation, suivi

- Paiements : initiation, webhook opérateur, vérification statut

- Clients : profil, adresses, wishlist

- Administration : produits, stock, commandes, promotions, statistiques

- Avis : soumission, modération

## Règles métier critiques

- Le prix affiché côté client n'est jamais source de vérité : le serveur recalcule systématiquement le montant réel avant paiement

- Le stock ne peut jamais être modifié directement par le frontend

- Chaque endpoint sensible vérifie identité, session, rôle et permission avant exécution

- Un webhook de paiement reçu plusieurs fois ne doit produire qu'un seul effet (idempotence)

# 23. Expérience utilisateur et design UI/UX

## Direction artistique

- Palette : rose poudré, noir, touches dorées — cohérente avec le logo existant

- Typographie : une police manuscrite élégante pour les titres/accents, une police sans-serif lisible pour le contenu

- Photographie produit soignée, grands visuels, mise en valeur du fait main/qualité

- Micro-interactions et transitions soignées pour l'effet "premium/wow" recherché

## Mode sombre / clair

- Mode clair par défaut, mode sombre sur-mesure aux couleurs de la marque (noir profond, accents rose poudré et or, dans l'esprit du logo) — pas un mode sombre générique gris

- Bascule automatique selon la préférence de l'appareil, avec possibilité de basculer manuellement

## Application installable (PWA)

- Le site peut être ajouté à l'écran d'accueil du téléphone comme une application, sans passer par un store

- Ouverture en plein écran, sans barre d'adresse du navigateur, pour renforcer l'effet application native

- Les pages déjà consultées restent brièvement accessibles hors connexion, en s'appuyant sur la mise en cache déjà prévue pour la résilience faible connexion

## Hero de la page d'accueil

- Carrousel d'images optimisées en arrière-plan (nouveautés, promotions, mise en avant de collection), léger et rapide par défaut

- Vidéo en arrière-plan disponible en option, chargée uniquement si la qualité de connexion le permet (voir section 24, mode économie de données) — jamais au détriment de la rapidité

## Animations et effets

- Zoom doux au survol des photos produit, zoom loupe au clic pour le détail

- Apparition en fondu des éléments au défilement de page

- Effet de brillance sur les badges promotionnels

- Transition douce lors du changement de couleur/taille sélectionnée

- Compte à rebours visuel sur les promotions à durée limitée (s'appuie sur la date de fin déjà prévue pour chaque code promo)

ℹ Ces animations sont purement visuelles (aucun poids de téléchargement supplémentaire) : elles restent actives même en mode économie de données / connexion faible. Seule la vidéo du hero est soumise à la détection de connexion, car elle représente un vrai poids de téléchargement.

## Contact et réassurance

- Bouton WhatsApp flottant visible sur tout le site pour une prise de contact générale — distinct du bouton "Commander via WhatsApp" propre à une fiche produit, qui crée lui une demande dans l'administration

- Demande d'avis envoyée automatiquement par WhatsApp après confirmation de la livraison, pour encourager les avis vérifiés sans effort de la propriétaire

## Composants transverses

- Boutons, formulaires, badges promotionnels, messages d'erreur cohérents partout (design system unique)

- États systématiques pour toute action asynchrone : chargement, succès, erreur, vide

- CTA principaux toujours visibles sans défilement, CTA sticky sur mobile pour l'ajout au panier

- Page de remerciement dédiée après tout formulaire (contact, inscription)

## Accessibilité et clavier

- HTML sémantique, navigation complète au clavier (Tab, Entrée, Échap)

- Focus visible, labels sur tous les champs, texte alternatif sur les images importantes

# 24. Performance

- Compression et formats modernes d'image (WebP/AVIF)

- Lazy loading systématique hors zone visible

- Mise en cache des pages catalogue et fiches produit

- Pagination sur les listes de produits et commandes

- Limitation des appels API redondants côté frontend

- Objectif réaliste : temps de chargement de la page produit sous 2,5 secondes sur connexion 3G correcte

# 25. Analytics

- Google Analytics installé dès le lancement (visiteurs, pages vues, produits consultés, ajouts au panier, taux de conversion)

- Meta Pixel non installé au lancement — à envisager dans un second temps pour le retargeting publicitaire Instagram/Facebook

- Suivi de l'abandon de panier pour alimenter la relance WhatsApp automatique

# 26. Plan de tests

### Scénarios critiques à couvrir

- Ajout au panier d'une variante précise, vérification du stock réservé

- Tentative de paiement sur un article passé en rupture entre-temps → paiement bloqué

- Double clic sur le bouton de paiement → une seule commande créée

- Réception du même webhook de paiement deux fois → un seul enregistrement de paiement

- Annulation d'une commande avant et après confirmation manuelle → comportement attendu dans chaque cas

- Connexion d'un gérant → vérification qu'il n'a pas accès aux statistiques financières, y compris par URL directe

- Test du site en simulation de connexion 3G lente

- Test complet du tunnel d'achat sur mobile (320px à 768px)

- Test de non-réception d'email/SMS : la cliente doit pouvoir consulter le statut de sa commande malgré tout

# 27. Cas exceptionnels

| Situation | Comportement attendu |
| --- | --- |
| Article devenu indisponible juste avant le paiement | Paiement bloqué, message clair à la cliente, article proposé à nouveau si le stock revient |
| Vente simultanée en boutique physique (fenêtre résiduelle) | Remboursement automatique via Mobile Money + notification immédiate |
| Paiement échoué | Commande en attente, nouvelle tentative possible, stock conservé pendant la fenêtre de réservation |
| Double clic sur paiement | Bouton désactivé après premier clic, une seule commande créée |
| Panier abandonné | Stock libéré après 15 minutes, relance WhatsApp sous 24h |
| Perte de connexion pendant le paiement | Statut de commande consultable indépendamment de l'écran de retour, vérification par webhook uniquement |
| Produit supprimé alors qu'il est dans un panier actif | Retiré automatiquement du panier avec notification à la cliente |
| Erreur serveur | Message d'erreur clair, aucune donnée sensible affichée, action à réessayer |

# 28. MVP et portée du lancement

Décision actée avec la cliente : l'ensemble des fonctionnalités décrites dans ce document est livré en un seul lancement, sans découpage en phases fonctionnelles. Ce choix a été fait en toute connaissance de son impact sur le délai (voir section 30).

## Prérequis critique conditionnant le lancement

ℹ L'ouverture des comptes marchands Orange Money et MTN MoMo n'est pas encore engagée à la date de ce document. Les délais de validation par les opérateurs sont hors du contrôle de l'équipe de développement et peuvent devenir le facteur limitant du calendrier réel, indépendamment de l'avancement du développement lui-même.

# 29. Phases de développement

| Phase | Livrables |
| --- | --- |
| 1. Cadrage | Cahier des charges validé (ce document), règles d'or techniques |
| 2. UX/UI | Charte graphique complète, maquettes des pages clés |
| 3. Base technique | Structure Next.js/Prisma/MySQL, CI/CD, environnements |
| 4. Catalogue | Modèle produit/variantes, import du catalogue initial |
| 5. Panier et commandes | Tunnel d'achat complet, réservation de stock |
| 6. Paiement | Intégrations Orange Money et MTN MoMo, webhooks |
| 7. Administration | Tableau de bord, gestion produits/stock/commandes/promotions |
| 8. Tests | Exécution du plan de tests (section 26) |
| 9. Déploiement | Mise en production sur Hostinger Web Apps |
| 10. Maintenance | Suivi post-lancement, corrections, évolutions |

# 30. Critères d'acceptation (fonctionnalités critiques)

- Panier : lorsqu'une cliente sélectionne une taille et une couleur disponibles puis ajoute au panier, la variante exacte est ajoutée avec la quantité choisie et le stock est réservé pendant 15 minutes.

- Paiement : un paiement n'est déclenché que si le serveur confirme la disponibilité de l'article ; il n'est considéré réussi qu'après vérification du webhook opérateur, jamais sur la base du retour navigateur.

- Stock : la décrémentation définitive du stock n'intervient qu'après confirmation du paiement ; un panier abandonné libère automatiquement le stock réservé après 15 minutes.

- Rôles : un compte gérant ne peut accéder aux statistiques financières sous aucune forme, y compris par manipulation directe de l'URL.

- Annulation : une commande ne peut être annulée par la cliente qu'avant son passage au statut PROCESSING.

- Notifications : la cliente reçoit une confirmation par email et WhatsApp à chaque changement de statut majeur de sa commande.

# 31. Maintenance et évolutions futures

- Ajout de l'anglais (architecture déjà prévue au lancement)

- Installation ultérieure du Meta Pixel pour le retargeting publicitaire

- Ajout de nouveaux moyens de paiement ou d'un agrégateur si les intégrations directes deviennent difficiles à maintenir

- Extension des zones de livraison directement depuis l'administration

- Programme de fidélité (non retenu au lancement)

# 32. Source de vérité du projet

Ce cahier des charges constitue le document de référence du projet "Bazar en couleur". Toute décision future de conception, de développement ou de priorisation doit être vérifiée par rapport à ce document et au document séparé "Règles d'or / Cursor" qui encadre la gouvernance technique du code.

Si une nouvelle demande de fonctionnalité apparaît en cours de développement, elle doit être évaluée au regard de la cohérence globale du projet telle que définie ici. Si elle est retenue, ce cahier des charges doit être mis à jour en conséquence — aucune fonctionnalité, règle métier ou décision d'architecture ne doit être modifiée de façon informelle en dehors de ce processus.

Les informations encore en attente de la cliente sont signalées tout au long du document par la mention "Information à fournir par la cliente". Le reste du document est considéré comme définitivement validé.